今週の実績

android studioでホーム画面とログイン画面の画面遷移が実行出来るところまで完成しました。（ホーム画面→ログイン画面、ログイン画面→ホーム画面の行き来）ログイン画面→ホーム画面に戻る作業で少し時間がかかりました。

来週の実施予定

ログイン画面を改造していく予定を考えています。ID・パスワードを入力して正しければ次の画面に、間違っていればエラーを出す一般的な機能を作成して行こうと考えています。インターネットの調査も含めて行っていく予定です。

現在の工程

Android studioで画面遷移（ホーム画面→ログイン画面、ログイン画面→ホーム画面の行き来ができる状態）。

問題点

現在はない。

解決策

現在はない。