　　　2021年10月25日～2021年10月29日の進捗報告

現在の作業はａｎｄｒｏｉｄ開発を取りやめて、PythonでWEBサーバをどのように作成していくのかを話し合い中です。

ａｎｄｒｏｉｄアプリのログイン画面を作成していましたが、先生からのアドバイスで規模（学生の技術的に厳しい）が難しい言葉をいただき、少しでも簡単な案PythonでWEBサーバを構築のアドバイスをいただいて、参考になる資料（ネットで調査など）を行っていました。

現状としてはａｎｄｒｏｉｄ開発を取りやめて、新たな作業の進め方やなくなった作業の割り振りを行っている最中です。

現在のペース的に仕様の変更で作業が遅れている。

冬休み入るまでにある程度が終わるかどうかの問題点。

早めに作業の進め方を決めて進めて行く。

現状の変更点は上記に挙げた通りの内容です。

早めにスケジュールや作業を決めて取り組んで行きたい。