　　　　　　　　　　　　　　　R4SB04小田　奨

2021/06/04

報告書

個人の作業内容

今週

基本設計、詳細設計の作成

画面設計の作成

来週

画面設計の作成

環境構築

現状の問題点

テーマが決まって、具体的な機能をどうするかの話し合いをしないといけない。

詳細設計の内容と画面設計をもっと工夫しないといけない。

問題点に対する対策

アイデアを出す、積極的な発言、メンバーとの意思疎通

進捗が遅れているので、時間外での作業を増やす。